叙事工坊

互动剧情设计、状态推演与一致性检测平台｜项目策划案

文档用途：供两名项目成员理解方向、统一范围并启动开发

项目性质：软件课程设计 I；课程成果优先，同时保留产品化扩展能力

开发规模：2 人；前后端主责分工，领域模型与接口共同评审

建议周期：4 周完成课程版 MVP，第 5 周用于缓冲、文档与答辩准备

暂定版本：v0.1 立项讨论稿｜2026 年 8 月 24 日

立项结论 课程版先做一个不依赖大模型也能完整运行的结构化互动叙事工具：创作者建立项目、角色和剧情节点，配置分支条件与状态变化，测试者运行剧情，系统记录路径并检测结构问题。AI 只作为候选生成与一致性审查的增强层。

# 1  项目概述

## 1.1 项目定位

叙事工坊是一款面向独立游戏开发者、互动小说作者和剧情策划的 Web 创作工具。它把剧情从单纯的文本稿转化为可计算的节点、选择、条件和状态，使创作者能够在上线前模拟玩家路径、发现断路与不可达分支，并在需要时调用大模型辅助续写或审查角色一致性。

核心价值：

- 降低复杂分支剧情的组织成本，让角色、世界观、节点和变量有统一的数据结构。

- 把“剧情是否能走通”从人工通读转化为可重复的规则检测和路径测试。

- 为后续动态剧情生成项目提供可视化创作后台、调试环境和标准化数据出口。

## 1.2 为什么适合本次课程设计

| 课程关注点 | 本项目的落点 | 可形成的阶段成果 |
| --- | --- | --- |
| Java 与业务逻辑 | 剧情条件判断、状态更新、权限校验、路径记录、问题检测 | Service 设计、关键算法与单元测试 |
| MVC / 多层架构 | 表示层、控制层、业务逻辑层、数据访问层、数据层职责清晰 | 架构图、构件结构与 UML 序列图 |
| MyBatis / 数据库 | 项目、角色、节点、选择、变量、测试会话等结构化持久化 | E-R 图、表结构与 SQL 文件 |
| 主流前端框架 | Vue 3 工作台、表单编辑、剧情图展示与模拟器 | 可运行界面与跳转关系 |
| 完整业务闭环 | 创建—编辑—配置—模拟—检测—修复 | 可现场演示的端到端流程 |
| 大模型说明 | AI 作为独立适配层，记录使用场景、提示词与人工复核方式 | 大模型使用说明章节 |

## 1.3 本策划案与正式需求分析的边界

本文件用于立项和团队共识，不提前穷举全部用例、字段、异常流程和界面原型。正式需求分析阶段仍需按照课程模板补充角色定义、功能需求规定、主/备选事件流、非功能性需求与业务实体分析；详细设计阶段再补充 MVC 资源命名、类设计、UML 序列图、界面与数据库物理结构。

# 2  产品目标与范围控制

## 2.1 课程版目标

- 搭建符合课程要求的 Java Web 多层架构，并形成可直接部署运行的源代码、SQL 和说明文档。

- 实现从剧情项目创建到分支模拟、路径记录和问题检测的最小完整业务闭环。

- 在两人开发规模内完成一个稳定、可答辩、可继续扩展的 MVP，而不是追求内容量庞大的完整游戏。

- 沉淀可复用的剧情 JSON 数据结构和接口，为后续接入 Godot、Unity 或动态剧情模型留出空间。

## 2.2 明确的非目标

- 课程版不开发通用游戏引擎，不负责战斗、地图、动画和资源管理。

- 不从零训练大语言模型，不把模型调用成功作为核心流程的前置条件。

- 不在第一版实现 Google Docs 级实时协作、复杂版本合并或任意表达式脚本语言。

- 不追求覆盖所有叙事理论；先解决结构、状态、测试与错误检测四个具体问题。

## 2.3 目标用户与典型使用场景

| 用户 | 主要诉求 | 典型场景 |
| --- | --- | --- |
| 项目创建者 | 建立项目、分配成员、维护基础设定、发布测试版本 | 为一款互动推理游戏搭建第一章剧情框架 |
| 剧情协作者 | 编辑角色、节点、选项与状态规则 | 补写某个分支并配置进入条件和结果 |
| 剧情测试者 | 按玩家视角运行剧情、复现问题、提交反馈 | 验证隐藏结局是否能被正常触发 |
| 系统管理员 | 管理用户与异常数据，查看基础运行状态 | 处理失效账户或异常项目数据 |

# 3  课程版 MVP 功能规划

## 3.1 必做模块（P0）

| 模块 | 课程版功能 | 完成判定 |
| --- | --- | --- |
| 账户与权限 | 注册、登录、JWT 鉴权；项目创建者与协作者权限区分 | 未登录不可访问项目；无权限用户不能修改项目 |
| 项目与成员 | 创建/编辑/归档项目；邀请或移除成员；项目列表 | 两名不同用户可按权限访问同一项目 |
| 角色与世界观 | 角色档案、目标、知识说明；世界规则和地点条目 | 可新增、查询、修改、删除并关联项目 |
| 剧情节点与分支 | 节点正文、节点类型、选项、目标节点、起点/结局标记 | 能够搭建至少 10 个节点的多分支故事 |
| 状态变量与规则 | 布尔/整数/字符串变量；简单比较条件；选项执行结果 | 系统能判断选项是否可用并正确更新状态 |
| 剧情模拟 | 从起点运行、选择选项、保存状态快照和路径、重开会话 | 同一剧情可按不同选择到达不同结局 |
| 结构检测 | 不可达节点、意外死路、目标缺失、循环和未定义变量 | 检测结果可定位到具体节点并标记处理状态 |

## 3.2 选做模块（P1）

- 可视化剧情图：使用 Vue Flow 展示节点和连线，第一版允许“表单编辑 + 图形只读预览”。

- AI 辅助：根据角色、世界观和当前节点生成候选对话，或输出角色一致性审查建议。

- 测试反馈：测试者对某一步提交问题，关联会话、节点和当时的状态快照。

- 剧情包导出：将项目导出为稳定版本的 JSON，供其他游戏程序读取。

## 3.3 延后模块（P2）

- 角色知识边界的自动推理、复杂信念模型与价值排序。

- 多人实时协同编辑、版本分支合并、评论通知和细粒度审批流。

- Godot/Unity 插件、模板市场、公开作品社区和商业化计费。

范围冻结原则 进入编码第 2 周后，只允许修复 P0 缺陷或用等量工作替换功能，不再新增大型模块。P1 只有在 P0 的主流程已通过联调后才能进入开发。

# 4  核心业务闭环

- 创建者注册并登录，创建一个互动剧情项目，设置项目名称、简介和初始状态。

- 创建者或协作者维护世界观条目和角色档案，为剧情编写提供上下文。

- 协作者建立剧情节点，为节点添加玩家选项，并设置目标节点、进入条件和状态变化。

- 系统保存结构化剧情并执行静态检测，指出不可达节点、死路、循环和引用错误。

- 测试者从起点启动模拟会话；系统按当前状态过滤选项，执行选择效果并保存状态快照。

- 测试者到达结局或发现异常后提交反馈；创作者根据路径和快照定位问题并修复。

- 项目通过测试后导出 JSON 版本；未来可接入游戏客户端或动态剧情生成模块。

# 5  系统架构与技术方案

## 5.1 架构原则

项目采用前后端分离的 Java Web 架构，但后端内部严格保持 MVC 与多层职责。表示层由 Vue 负责交互，Controller 负责 HTTP 接口与参数校验，Service 承担业务编排和事务，Mapper 通过 MyBatis 访问 MySQL。算法能力和 AI 能力以独立服务封装，不能绕过 Service 直接操作数据。

| 层次 | 主要技术/构件 | 职责与边界 |
| --- | --- | --- |
| 表示层 View | Vue 3、TypeScript、Element Plus、Vue Flow | 页面展示、表单校验、路由跳转和剧情图交互；不承载核心业务规则 |
| 接口控制层 Controller | Spring MVC、DTO、统一异常处理 | 接收请求、鉴权、基础校验、调用 Service、返回统一响应 |
| 业务逻辑层 Service | Java、Spring Service、事务 | 权限判断、剧情编辑约束、规则执行、模拟会话和问题检测的业务编排 |
| 领域/算法组件 | RuleEngine、GraphAnalyzer、StateEngine | 条件解析、图遍历、状态快照；保持纯 Java、可单元测试 |
| 数据访问层 Mapper | MyBatis / MyBatis-Plus | SQL 映射和数据持久化；不写跨模块业务流程 |
| 数据层 | MySQL、SQL 初始化脚本 | 保存用户、项目、节点、变量、会话、路径和问题数据 |
| 外部能力适配层 | AiProvider 接口、Mock 实现、可选模型 API | 隔离外部模型变化；失败时不影响核心编辑和模拟流程 |

## 5.2 建议技术栈

| 类别 | 建议选择 | 选择理由 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | Java 17 + Spring Boot 3 | 符合课程 Java 与 MVC 要求，开发效率高，便于分层和测试 |
| 数据库访问 | MyBatis-Plus，复杂查询使用 XML Mapper | 满足课程 MyBatis 要求，常规 CRUD 快、SQL 仍可控 |
| 数据库 | MySQL 8 | 课程常见、关系与约束表达清晰、部署简单 |
| 前端 | Vue 3 + TypeScript + Vite | 主流框架，适合两人快速开发和组件化维护 |
| UI | Element Plus | 降低基础表单、表格和弹窗的实现成本 |
| 剧情图 | Vue Flow | 避免从零编写拖拽画布；可先只读展示再逐步增强 |
| 认证 | Spring Security + JWT | 前后端分离场景清晰，便于展示权限控制 |
| 测试 | JUnit 5、Mockito；前端采用 Vitest（可选） | 重点覆盖规则引擎、图检测与 Service 业务 |
| 接口文档 | OpenAPI / Knife4j | 便于两人并行开发和联调 |

## 5.3 建议后端包结构

建议按业务域组织代码，同时保留课程报告所需的 MVC 资源分类：

| 包 | 示例内容 |
| --- | --- |
| common | 统一响应、异常、鉴权工具、枚举与通用配置 |
| auth | AuthController、AuthService、登录 DTO、JWT 配置 |
| project | ProjectController、ProjectService、ProjectMapper、ProjectEntity |
| narrative | Character、WorldEntry、StoryNode、StoryChoice 等资源 |
| simulation | SimulationService、RuleEngine、StateEngine、会话与步骤记录 |
| analysis | GraphAnalyzer、IssueService、检测结果 DTO |
| ai | AiProvider、MockAiProvider、模型 API 适配实现 |

## 5.4 部署与提交边界

- 开发期采用本地 Vue 开发服务器、Spring Boot 应用和 MySQL 数据库；答辩时可由 Spring Boot 提供 API，前端独立运行。

- 提交包包含后端源代码、前端源代码、SQL 初始化文件、示例数据、接口说明和部署 README。

- 不提交 node_modules、IDE 缓存、上传测试素材和运行日志；依赖通过 pom.xml 与 package.json 声明。

- 课程材料提出压缩包不超过 20 MB，同时提及第三方 jar，需在启动阶段向教师确认是否以 Maven 依赖声明替代完整 jar 集合。

# 6  初步领域模型与数据规划

正式表结构在需求分析和详细设计阶段确定。当前先锁定核心业务实体，保证数据库能够支持完整流程。

| 实体 | 关键内容 | 主要关系 |
| --- | --- | --- |
| User | 账号、密码摘要、状态 | 与 Project 通过 ProjectMember 建立多对多关系 |
| Project | 名称、简介、起始节点、状态 | 拥有角色、设定、变量、节点和测试会话 |
| ProjectMember | 成员、项目角色、加入时间 | 连接 User 与 Project |
| CharacterProfile | 角色档案、目标、性格、知识说明 | 属于 Project，可被 StoryNode 引用 |
| WorldEntry | 世界规则、地点、势力等条目 | 属于 Project |
| StoryNode | 标题、正文、节点类型、起点/结局标记 | 拥有多个 StoryChoice |
| StoryChoice | 选项文本、排序、目标节点 | 拥有条件和状态效果 |
| StateVariable | 变量名、类型、初始值 | 属于 Project，被条件和效果引用 |
| ChoiceCondition | 变量、运算符、比较值 | 属于 StoryChoice |
| StateEffect | 变量、操作类型、操作值 | 属于 StoryChoice |
| PlaytestSession | 测试者、开始/结束时间、当前状态 | 拥有多个 PlaytestStep |
| PlaytestStep | 节点、选择、前后状态快照 | 用于回放和问题复现 |
| DetectedIssue | 问题类型、节点、说明、处理状态 | 由静态检测或测试反馈生成 |

# 7  关键技术点与展示亮点

## 7.1 规则引擎

课程版采用受限制的规则模型，而不是允许用户输入任意脚本。例如 trust >= 50、has_key = true。后端将条件保存为“变量 + 运算符 + 比较值”，由 RuleEngine 校验类型并计算结果，避免直接执行不可信表达式。

## 7.2 状态推演与快照

每次选择都先读取会话当前状态，判断条件是否满足，再按顺序执行状态效果，最后保存选择前状态、选择后状态和目标节点。这样既支持剧情回放，也能在答辩中清楚解释事务、一致性和问题复现。

## 7.3 剧情图静态检测

把 StoryNode 视为顶点、StoryChoice 视为有向边，使用 DFS/BFS 完成起点可达性、死路和循环检测；同时检查目标节点、变量引用与结局可达性。算法模块保持纯 Java，能够用小型固定图进行单元测试。

## 7.4 AI 增强层

AiProvider 接收经过裁剪的项目上下文并返回候选文本或审查建议。系统必须保存“AI 建议—人工采纳”的边界，不自动覆盖原剧情；同时提供 MockAiProvider，使演示环境没有网络或密钥时仍可展示完整页面和业务流程。

# 8  两人开发分工与协作方式

| 成员 | 主责范围 | 主要交付 | 共同职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成员 A：后端/数据主责 | Spring Boot、鉴权、MyBatis、数据库、规则引擎、图检测、测试 | 后端工程、SQL、接口文档、核心算法测试 | 评审领域模型；参与接口联调、测试数据和课程文档 |
| 成员 B：前端/产品主责 | Vue 页面、交互流程、剧情编辑器、模拟器、剧情图、界面规范 | 前端工程、页面原型、交互说明、演示脚本 | 评审 API；参与验收用例、示例剧情和答辩材料 |

## 8.1 协作约定

- 先共同确定数据库实体、接口字段和错误码，再分别编码；接口变更必须同步更新 OpenAPI 文档。

- 采用 Git 功能分支；每个功能通过合并请求或同伴检查进入主分支，不直接在主分支试验。

- 每 2 天进行一次 15 分钟同步，汇报已完成、下一步和阻塞项；范围变更写入任务看板。

- 建立一套共享示例剧情，前后端、测试、答辩均使用同一数据，减少联调口径不一致。

- 代码量如实统计，但不以行数分工；以可验收模块、测试和文档贡献作为主要衡量依据。

# 9  建议开发计划

| 阶段 | 成员 A 重点 | 成员 B 重点 | 共同里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 周：需求与骨架 | 数据库草案、后端骨架、登录鉴权、项目 API | 页面原型、前端骨架、登录与项目列表 | 确定范围；提交需求分析与详细设计初稿；前后端能连通 |
| 第 2 周：内容编辑 | 角色/设定/节点/选项/变量 CRUD，事务与校验 | 角色、设定、节点和选项编辑页面 | 能够建立一套 10 节点以上的分支剧情 |
| 第 3 周：模拟与检测 | RuleEngine、StateEngine、GraphAnalyzer、会话记录 | 模拟器、状态面板、检测结果页面、剧情图预览 | 完整跑通两条路径并定位至少三类结构问题 |
| 第 4 周：联调与收口 | 单元测试、异常处理、示例数据、部署脚本 | 交互修正、响应式适配、演示流程与截图 | P0 验收通过；冻结功能；完成总报告主体 |
| 第 5 周：缓冲/答辩 | 修复缺陷、检查 SQL 和提交包 | 优化演示、准备答辩材料 | 完成 PDF 报告、个人小结、压缩包和现场演练 |

# 10  验收标准与演示方案

## 10.1 P0 验收标准

- 系统按 README 可在新环境启动，MySQL 可通过 SQL 文件初始化。

- 不同角色登录后看到相应项目和操作权限，越权请求被后端拒绝。

- 能够创建角色、世界观、变量、剧情节点和分支，并正确保存到数据库。

- 模拟器根据状态显示可用选项，选择后状态和节点跳转正确，并保存测试路径。

- 静态检测至少稳定识别不可达节点、意外死路、循环、目标缺失和未定义变量。

- 核心 Service、RuleEngine 和 GraphAnalyzer 有可重复的 JUnit 测试。

- 源代码、SQL、依赖声明、部署说明、需求与设计文档、总报告内容齐全。

## 10.2 建议答辩演示脚本（6—8 分钟）

- 登录并展示项目成员权限，进入预置的“校园试胆”示例项目。

- 展示角色、世界规则和状态变量，说明它们如何为剧情提供结构化上下文。

- 新增一个剧情节点和两个选项，配置 trust >= 50 条件及 trust + 10 效果。

- 运行剧情模拟，展示不同状态下选项可用性、节点跳转和状态快照。

- 故意制造一个孤立节点或错误引用，运行检测并定位问题，随后修复。

- 最后展示 JSON 导出或 AI 建议（若 P1 已完成），说明后续产品化方向。

# 11  主要风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| 可视化图编辑器耗时过大 | 拖延核心业务 | 第一版用表单完成编辑，Vue Flow 只读展示；拖拽编辑列为 P1 |
| 规则表达式过于复杂 | 解析和安全问题失控 | 只支持结构化的变量、运算符和值；暂不支持任意脚本和嵌套表达式 |
| AI 接口不稳定或无密钥 | 现场演示失败 | 核心流程与 AI 解耦；提供 Mock 实现和预置结果 |
| 两人前后端接口不一致 | 联调集中爆发 | 第 1 周冻结 OpenAPI 草案；每完成一个模块立即联调 |
| 数据表过多、CRUD 占用时间 | 核心算法没有时间 | 先完成 13 个核心实体；日志、通知、版本历史等延后 |
| 提交包超过 20 MB | 不符合课程提交要求 | 排除 node_modules、构建缓存和素材；尽早确认第三方 jar 的提交方式 |
| 报告与代码脱节 | 答辩难以解释 | 类名、接口名、表名统一；每周同步更新设计记录与问题清单 |

# 12  课程结束后的产品化路线

| 阶段 | 产品能力 | 判断是否进入下一阶段的条件 |
| --- | --- | --- |
| 课程版 MVP | 结构化剧情、变量规则、模拟测试、结构检测 | 两人可稳定完成一个小型项目的编辑与测试 |
| 创作工具版 | 更成熟的图编辑器、版本管理、反馈协作、模板与导出 | 真实创作者愿意用它完成一个章节 |
| AI 叙事助手版 | 角色一致性、知识边界、候选分支、上下文管理 | AI 建议可解释、可回退，且明显降低修改成本 |
| 游戏接入版 | Godot/Unity SDK、运行时状态同步、数据版本兼容 | 至少一个实际游戏项目长期使用导出的剧情包 |

长期方向 该项目可以成为现有 AIGC 动态剧情研究的创作者后台和验证环境。课程版积累的状态模型、路径日志和人工修订记录，未来可进一步用于评估动态剧情生成是否合理，而不是把课程项目做成一次性管理系统。

# 13  启动会议需要确认的事项

- 是否采用暂定项目名“叙事工坊”，以及示例项目使用什么题材。

- 两名成员的主责分工是否按“后端/数据”和“前端/产品”划分。

- 教师是否认可 Spring Boot + Vue 的前后端分离方案，以及 MyBatis-Plus 是否可视为 MyBatis 实现。

- 课程压缩包对第三方 jar 的具体要求，以及 Maven 依赖声明能否替代完整 jar 集合。

- P1 中优先选择“剧情图交互”“AI 一致性审查”还是“JSON 导出”，只承诺其中一项。

建议决策 启动后立即冻结 P0 模块和基础实体；第 1 周先跑通登录、项目创建和一个最小节点跳转，再扩展角色、变量与检测功能。这样即使后续选做模块未完成，课程答辩仍有可运行的核心系统。